2026년 테스트베드 경남 실증 지원사업

공고 정밀 분석 및 수행계획서 작성 가이드

경남테크노파크 공고 제2026-008호 기반 분석

■ PART 1. 공고 핵심 분석 요약

▶ 1-1. 사업 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 2026년 테스트베드 경남 실증 지원사업 |
| 사업목적 | 디지털 신기술 적용 혁신 제품/서비스를 도내 지자체·공공기관에 시범 활용, 실증으로 공공성 및 제품·서비스 완성도 제고 |
| 공고기간 | 2026. 1. 21.(수) ~ 2026. 2. 20.(금) 16:00 |
| 지원규모 | 총 5개 과제 / 과제당 120백만원 내외 |
| 지원기간 | 2026. 3. 1. ~ 2026. 10. 31. (약 8개월) |
| 지원대상 | 산·학·연 컨소시엄 (주관기업은 경남소재 필수) |
| 민간부담금 | 지원금액의 20% (현금+현물), 현금은 민간부담금의 10% 이상 |
| 지원분야 | 교육, 안전, 재난, 환경, 의료, 시설관리, 화재, 교통 등 공공분야 SW융합 서비스·솔루션 |

▶ 1-2. 신청 자격 요건 체크리스트

| 구분 | 요건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 주관기관 | 경상남도 소재 사업자등록 (협약 전까지) | 필수 |
| 주관기관 | 업태 '정보통신' 명시 또는 SW관련 기업 입증 | 필수 |
| 주관기관 | 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 | 필수 |
| 컨소시엄 | 산+연(O), 산+연+학(O), 산+학(O) / 학+연(X), 연+학(X) | 구성 주의 |
| 공동수행 | 대학 산학협력단, 국공립연구기관, 정부출연연 등 | 비영리 가능 |
| 연구책임자 | 주관기관 소속 대표자/연구소장급, 기술개발 경험 보유 | 원칙 |

▶ 1-3. 신청 제외 대상 (반드시 확인)

⚠ 신청 제외 사항 - 하나라도 해당 시 신청 불가 • 2024년, 2025년 경남 디지털 혁신챌린지/테스트베드 경남 실증/디지털 기업 in경남 지원받은 기업 • 동일·유사 과제로 정부 자금 지원받아 수행 중이거나 완료한 경우 • 국세·지방세 체납처분, 법정관리·화의절차 진행 중인 경우 • 최근 2년 연속 부채비율 500% 이상 또는 유동비율 50% 이하 • 최근 결산 자본 전액 잠식 기업 (설립 3년 미만 예외) • 외부감사 기업의 감사의견 '의견거절' 또는 '부적정'

▶ 1-4. 가점(우대) 사항 - 최대 6점

★ 가점 포인트 (평가 점수에 직접 가산) ① (3점) 경상남도 창원시 내 현장실증 및 적용처인 과제 ② (3점) 주관기관 기업 소재지가 디지털 혁신거점 내 기업 (공고문 별첨 참조) → 두 가지 모두 충족 시 총 6점 가산! 반드시 창원시 내 적용처 확보 필요

▶ 1-5. 사업비 편성 핵심 규정

| 항목 | 규정 내용 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 신규채용 | 2명 필수 (인건비 산정 가능) | 반드시 예산 반영 |
| 자산취득비 | 편성 불가 | 제품 관련 재료비는 지원금 20% 이내 가능 |
| 외주용역비 | 제품 제작 관련 외주용역비 편성 불가 | 컨설팅은 별도 가능 |
| 회계정산수수료 | 비용 산정 필수 | 예상비용은 사업계획서 참조 |
| 컨설팅 비용 | 기업 상용화/사업화 향상 컨설팅 비용 산정 필수 | 시장분석, 마케팅, 고객검증 등 |
| 민간부담금 | 지원금의 20% (현물+현금), 현금은 민간부담금의 10%↑ | 비영리기관은 면제 |

■ PART 2. 수행계획서 항목별 핵심 키워드·가점 포인트·주의사항

▶ 2-1. 과제 요약서

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | 디지털, 실증, 경남, 공공, SW, AI 등 핵심기술 포함 | 창원시 특정 키워드 포함 | 30자 내외, 기술+적용분야 명확 |
| 과제요약 | 기술개요, 실증내용, 기대효과 압축 | 도정·시정 현안 연계 | A4 반페이지 이내 간결하게 |
| 현장적용처 | 구체적 기관명, 소재지 (시·군·구까지) | 창원시 내 = 3점 가산 | 도입의사 확약서와 일치 필수 |
| 사업비 | 총사업비/지원금/민간(현금)/민간(현물) 구분 명시 | - | 천원 단위, 민간부담금 비율 정확 |
| 과제목표 | 정량적 성과지표 (정확도, 처리속도 등) | 측정 가능한 구체 수치 | 8개월 내 달성 가능한 목표 |
| 적용 제품 | 제품/서비스명, TRL 단계, 핵심기능 | 기존 개발 실적 보유 | 실증 단계에 맞는 완성도 제시 |
| 수행방법 | 단계별 방법론, 실증 프로세스 | 산학연 역할 분담 명확 | 간트차트 기반 일정 연계 |
| 사업화전략 | 매출목표, 판로, 수요처, B2G/B2B | 구체적 수요처 명시 | 사업화율 130% 이상 달성 방안 |
| 현장적용 | 적용장소, 적용시기, 적용제품, 실증환경 제공기관 | 소속부서의 팀까지 제시 | 실증계획 구체적 작성 필수 |
| 기대효과 | 기술적/경제적/사회적/디지털혁신 효과 | 경남 주력산업 연계 | 정량적 수치 제시 |

▶ 2-2. [1장] 과제의 필요성

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제 개요 | 기술 배경, 문제정의, 솔루션 개요, 실증 필요성 | 경남 도정·시정 현안과 직결 | Why(왜)-What(무엇)-How(어떻게) 구조 |
| 과제의 중요성 | 국가·지역 정책 부합성, 시장 수요, 기술 트렌드 | 디지털뉴딜, 지역혁신 정책 인용 | 정부 정책자료 출처 명시 |
| 기술적 파급효과 | 기술 고도화, 표준화 기여, 기술이전 가능성 | 원천기술 확보 가능성 | 구체적 기술적 차별점 제시 |
| 경제·산업적 파급효과 | 매출 증대, 고용 창출, 수출 가능성, 산업 생태계 | 경남 지역경제 기여도 | 정량적 수치 (예: 매출 00억, 고용 00명) |
| 디지털 혁신거점 측면 | 디지털 생태계 구축, 거점 활성화 기여 | 혁신거점 내 기업 = 3점 가산 | 디지털 혁신거점 비전과 연계 필수 |
| 사회적 측면 | 공공서비스 개선, 시민 편의, 안전 향상 | 도민 체감 효과 제시 | 사회적 가치 구체화 |

▶ 2-3. [2장] 관련 현황

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국내 기술 동향 | 국내 주요 기관 연구현황, 기술 수준, 자사 기술 포지셔닝 | 자사 기술 우위 입증 | 최신 자료(2024-2026) 활용 |
| 국외 기술 동향 | 글로벌 선도기업/기관 기술 수준, 국내외 격차 | 기술 격차 해소 전략 | 출처 명시 필수 |
| 시장 규모 | 세계/국내 시장 규모 (현재~3년 후), 성장률 | 고성장 시장 데이터 | 표 형식으로 연도별 제시, 억원 단위 |
| 수요처 현황 | 국내외 수요처명, 수요량, 관련 제품 | 경남 내 수요처 확보 | 구체적 기관·기업명 기재 |
| 경쟁기관 현황 | 경쟁사 제품, 성능 비교, 자사 차별점 | 기술 경쟁력 우위 입증 | 비교표 활용 권장 |
| 지식재산권 현황 | 관련 특허 국내외 현황, 자사 보유 특허 | 자사 IP 보유 실적 | 특허 검색결과 첨부 권장 |
| 표준화 현황 | 국내외 관련 표준, 인증 현황 | 표준화 기여 계획 | 해당 없으면 '해당 없음' 기재 금지, 관련성 서술 |

▶ 2-4. [3장] 과제의 목표 및 내용

★ 정량적 공통 목표 (반드시 충족해야 할 필수 항목) ① 순고용증가 2명 - 과제기간 중 순증가 인원 (4대보험 기준) ② 신규채용 2명 - 2026.1.1.~과제종료일까지 신규직원 채용 ③ 테스트베드 현장적용 1건 - 수요처 실증 완료 ④ 사업화율 130% 이상 - (사업화 매출액 / 과제지원금) × 100 ⑤ 지식재산권 1건 - 특허, 실용신안, 프로그램저작권 등 출원/등록 ⑥ 컨설팅 1건 - 기술/경영/마케팅 전문가 컨설팅 ⑦ 공동수행기관 협업 네트워크 1건 ⑧ 경남 디지털 위크 참가 1건

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정량적 목표 | 위 8개 필수 지표 + 과제별 성능목표 추가 | 목표치 상향 설정 시 우대 | 측정방법·측정자료 구체 명시 |
| 성능 목표 | 이상탐지 정확도, 예측정확도, 처리속도 등 | 업계 평균 초과 목표 설정 | 정확한 측정산식 제시 필수 |
| 실증 목표 | 실증 환경, 적용 범위, 검증 항목 | 창원시 공공현장 적용 | 기관별 목표 분리 작성 |
| 개발 내용 | 주관/공동수행 기관별 역할, 개발 범위 | 산학연 시너지 효과 | 기관명 직접 기입 |

▶ 2-5. [4장] 추진 방법, 전략 및 체계

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추진 방법·전략 | 애자일/워터폴 등 방법론, 위험관리 전략 | 체계적 프로젝트 관리 | 실현 가능한 전략 수립 |
| 테스트베드 적용 계획 | 적용제품, 대상환경, 운영계획 구체화 | 적용장소·시기·제품·솔루션·실증환경 제공기관(소속부서 팀까지) | 실증계획 작성 필수 (공고 명시) |
| 추진 체계도 | 기관별 역할, WBS, 협력구조 | 명확한 R&R 분담 | 도식화 필수 (예시 양식 참조) |
| 추진 일정 | 월별 간트차트, 마일스톤 설정 | 단계별 산출물 명시 | 8개월(3~10월) 기간 내 완료 |
| 참여연구원 | 성명, 직위, 전공, 참여율, 인력구분(신규/기존) | 신규채용 2명 계획 포함 | 참여율 합계 주의, 타과제 중복 확인 |

▶ 2-6. [5장] 사업화 전략

| 세부항목 | 핵심 키워드 / 필수 포함 내용 | 가점 포인트 | 작성 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생산 계획 | 국내외 시장점유율, 판매량, 판매단가, 매출액 (3년) | 사업화율 130% 이상 달성 근거 | 표 형식 작성, 현실적 수치 |
| 투자 계획 | 매출원가, 판관비, 자본적지출 (3년) | 투자 확대 계획 | 백만원 단위 표 작성 |
| 사업화 전략 | 상용화 형태, 예상단가, 투입인력, 상용화 일정 | 구체적 수요처·계약 확보 | 표+서술 병행, 실현 가능성 중심 |

▶ 2-7. [6장] 사업비 비목별 세부 내역

| 비목 | 세목 | 핵심 키워드 / 산출 방법 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 보수/상용임금/일용임금 | 성명(월급여×참여율×개월수) | 신규채용 2명 반드시 포함 |
| 운영비 | 일반수용비 | 정산수수료, 전문가자문, 사무용품 | 정산수수료 필수 산정 |
| 운영비 | 공공요금 | 클라우드서비스, 우편요금 등 | 월 단위 산출 |
| 운영비 | 임차료 | 디지털위크 부스, 네트워킹 행사 | 디지털위크 참가 필수 |
| 운영비 | 재료비 | 제품관련 재료비 | 지원금의 20% 이내만 가능 |
| 운영비 | 일반용역비 | 컨설팅 비용 (사업화/상용화) | 컨설팅 비용 필수 산정 |
| 여비 | 국내/국외 여비 | 출장비(단가×횟수×인원) | 글로벌브릿지 전시회 참가 가능 |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 회의비(단가×횟수×인원) | 과도한 편성 지양 |

■ PART 3. 제출서류 체크리스트

| No. | 제출서류 | 양식 | 주관 | 공동 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수행계획서 | O | O | - | PDF, 한글 |
| 2 | 발표자료 | - | O | - | PDF, PPT |
| 3 | 국세·지방세·4대보험 완납증명서 | - | O | - |  |
| 4 | 최근 2개년 재무재표 | - | O | - |  |
| 5 | 과제신청 자격요건 사전 자기점검표 | O | O | O | 모든 기관 |
| 6 | NTIS 중복성 체크결과 사본 | - | O | - | ntis.go.kr |
| 7 | 기업소개 자료 | - | O | - |  |
| 8 | 사업자등록증 | - | O | O |  |
| 9 | 주관·공동수행기관 참여의사 확인서 | O | O | - |  |
| 10 | 제출공문 | - | O | O |  |
| 11 | 도입의사 확약서 | O | O | - | 지자체/공공기관 |

■ PART 4. 수행계획서 텍스트 작성 가이드

📋 작성 기본 원칙 • 분량: 50장 이상 100장 이내 (필수 준수) • 양식의 모든 항목 빠짐없이 작성 (미작성 항목은 감점) • 표, 그림, 도면 등 시각 자료 적극 활용 • 모호한 표현 지양, 구체적인 수치와 지표 제시 • 측정 가능한 목표 설정 (정성적 표현 최소화) • 수요처 확약서, MOU, 특허 검색 결과 등 첨부 권장 • 과제 기간 8개월 내 달성 가능한 계획 수립 • 경남 주력산업과의 연계성 강조 • 디지털 생태계 기여도 구체적 서술

▶ 4-1. 표지 작성 가이드

| 항목 | 작성 요령 |
| --- | --- |
| 사업수행기관 | 기관명(부서명), 주소(우편번호), 홈페이지, 업종/업태 전부 기재 |
| 총괄책임자 | 소속, 직위, 성명, Tel, E-mail, Fax 모두 기재 (대표자 또는 연구소장급) |
| 실무책임자 | 실제 과제를 수행하는 PM급 인력 정보 기재 |
| 공동수행기관 | 기관명, 유형(대학/연구소), 책임자(성명/직위/전화/E-mail) 기재 |
| 사업비 표 | 주관/공동 기관별 금액 기재, 합계 일치 확인 필수 |
| 총사업비 표 | 지원금 + 민간현금 + 민간현물 = 총사업비, 비율 확인 |

▶ 4-2. 각 장별 작성 핵심 전략

[1장] 과제의 필요성 - 평가위원이 가장 먼저 읽는 핵심 섹션

| 전략 | 구체적 작성법 |
| --- | --- |
| Problem-Solution 구조 | ① 현재 문제점 → ② 기존 해결방안의 한계 → ③ 본 과제의 혁신적 솔루션 순서로 전개 |
| 정책 연계 | 디지털뉴딜 2.0, 경남 디지털 전환 전략, 창원 스마트시티 등 관련 정책 인용하며 과제 당위성 강화 |
| 파급효과 4대 관점 | 기술적(기술 고도화) → 경제적(매출·고용) → 디지털혁신(생태계) → 사회적(공공서비스) 순서 작성 |
| 데이터 활용 | 관련 시장 성장률, 정부 투자규모, 해외 사례 등 구체적 수치 제시로 설득력 확보 |

[2장] 관련 현황 - 기술·시장·경쟁 분석의 깊이가 평가 좌우

| 전략 | 구체적 작성법 |
| --- | --- |
| 기술 동향 | 국내외 기술수준 비교표 작성 → 자사 기술 포지셔닝 매트릭스로 차별점 시각화 |
| 시장 분석 | TAM→SAM→SOM 프레임으로 시장규모 산출, 연도별 표 필수, 출처 명기 |
| 경쟁 분석 | 경쟁사 대비 기능/성능/가격 비교표 작성, 자사 강점(빨간색) 표시 권장 |
| IP 전략 | 관련 특허 검색결과 첨부, 자사 보유 IP 목록 제시, 회피설계 또는 확장 전략 서술 |

[3장] 과제의 목표 및 내용 - 정량적 목표의 구체성이 핵심

| 전략 | 구체적 작성법 |
| --- | --- |
| SMART 목표 | Specific(구체적), Measurable(측정가능), Achievable(달성가능), Relevant(관련성), Time-bound(기한) |
| 공통목표 8개 | 양식의 공통목표 표를 그대로 활용하되, 목표치와 측정방법을 과제에 맞게 구체화 |
| 성능목표 | 핵심 성능지표 3~5개 설정, 업계 평균과 목표치 비교 제시, 측정산식 명시 |
| 기관별 분리 | 주관기관/공동수행기관별로 실증목표와 개발내용을 분리 작성 (기관명 직접 기입) |

[4장] 추진 방법, 전략 및 체계 - 실행력을 보여주는 섹션

| 전략 | 구체적 작성법 |
| --- | --- |
| 테스트베드 계획 (최중요) | 적용장소, 적용시기, 적용제품/솔루션, 실증환경 제공기관(소속부서 팀까지) 반드시 명시 ← 공고 필수 요구사항 |
| 추진체계도 | 양식 예시처럼 도식화: 기관A↔기관B 역할 분담, 단계별 활동, 산출물을 플로우차트로 |
| 간트차트 | 3~10월 8개월 월별 일정, 기관별 색상 구분, 마일스톤(▲) 표시 |
| 인력 현황 | 신규채용 2명 계획 반드시 포함, 참여율·타과제 중복 확인, 인력구분(신규/기존) 명확 |

[5장] 사업화 전략 - 사업화 가능성이 평가의 핵심 축

| 전략 | 구체적 작성법 |
| --- | --- |
| 사업화율 130% | 과제지원금 대비 130% 이상 매출 달성 계획 수립 (예: 지원금 1.2억 → 매출 1.56억 이상) |
| 수요처 확보 | 도입의사 확약서 확보한 공공기관 명시, 추가 수요처 발굴 계획 서술 |
| B2G → B2B 확장 | 공공분야 실증 → 민간시장 확대 로드맵 제시, 3년 매출 성장 시나리오 |
| 투자 연계 | 민간투자 유치 계획, 후속사업 연계, 글로벌 시장 진출 전략 포함 |

[6장] 사업비 - 예산계획의 적절성 평가 항목

💰 사업비 편성 계산 예시 (주관기관 지원금 80백만원 기준) • 총 민간부담금 = 80백만원 × 20% = 16백만원 • 민간현금 = 16백만원 × 10% = 1.6백만원 (최소) • 민간현물 = 16백만원 - 1.6백만원 = 14.4백만원 • 주관기관 총 사업비 = 80 + 16 = 96백만원 • 공동수행기관(비영리)은 민간부담금 없음, 지원금만 편성 ※ 산출내역: 성명(월급여 × 참여율 × 개월수 = 금액) 형태로 상세 작성

■ PART 5. 발표평가 대비 전략

🎯 평가 구조 • 발표시간: 기업별 15분 발표 + 15분 질의응답 (총 30분) • 평가위원: 분야별 산학연 전문가 5인 이상 • 평가 기준: 사업의 우수성, 예산계획의 적절성, 사업화 가능성 • 평점 산식: (평가점수 합계 / 평가위원 수) + 가점 • 가점: 창원시 현장실증(3점) + 디지털혁신거점 소재(3점) = 최대 6점

▶ 5-1. 발표 준비 체크리스트

| 항목 | 체크 포인트 |
| --- | --- |
| 슬라이드 구성 | 15분 내 발표 가능하도록 15~20매 이내 구성, 핵심 위주 |
| 데모 준비 | 제품/서비스 시연 영상 또는 라이브 데모 준비 (실증 제품의 완성도 입증) |
| 수요처 확보 증빙 | 도입의사 확약서, 수요처 미팅 기록, MOU 등 증빙자료 준비 |
| 차별화 포인트 | 경쟁사 대비 기술/가격/서비스 우위 요소 1페이지로 정리 |
| 사업화 실현성 | 사업화율 130% 달성 근거자료, 수익모델, 파이프라인 제시 |
| 예상 질문 대비 | 기술적 실현 가능성, 일정 리스크, 매출 근거, 인력 확보 방안 등 답변 준비 |

✅ 최종 제출 전 Self-Check □ 공고기한: 2026. 2. 20.(금) 16:00까지 (시간엄수!) □ 제출처: 홈페이지 → 사업공고 → 지원사업 신청 → 제출 □ 물리적 제출: 경남 창원시 의창구 차룡로 48번길 54, 기업연구관 204호 경남테크노파크 □ 수행계획서 분량 50~100장 확인 □ 민간부담금 비율 정확 확인 (지원금의 20%, 현금 10% 이상) □ 신규채용 2명 인건비 반영 확인 □ 컨설팅 비용 + 회계정산수수료 산정 확인 □ NTIS 중복성 체크 완료 확인 (유사도 60 기준) □ 도입의사 확약서 징구 완료 확인 □ 모든 제출서류 11종 준비 완료 확인 □ 담당자 연락처: 055-294-2405 / 055-294-2682 □ 이메일: joonwoo@gntp.or.kr / kmj0302@gntp.or.kr